# Zmluva o dielo

uzavretá podľa  §  536 až 565 obchodného zákona č. 513/1991 Zb.

(Obchodný zákonník)

- Zmluvné strany

- Objednávateľ:            		Obec Janov

Janov 1, 08242, pošta Bzenov

Štatutárny zástupca:    		František Harčár

Bankové spojenie:     		Prima banka

IBAN:				SK 48 5600 0000 0088 2325 9001

IČO:                            		0069 0627

DIČ:				2020 54 6660

- Zhotoviteľ:               		URBA s.r.o.

Jakobyho 14, 040 01 Košice

Štatutárny zástupca:          	Ing. arch. Eva Mačáková

Bankové spojenie:  		UniCredit Bank Czech republik and  Slovakia, a.s.

IBAN:				SK3111110000001218625008

IČO:                          		47 221 801

DIČ:				2023800911

- Predmet zmluvy

# Obsahom predmetu zmluvy  je

- ZaD č.1 ÚPN – O

- Oznámenie o strategickom dokumente

  - Obsah ZaD č. 1 ÚPN - O bude nasledovný:

# 3.1.2. Návrh a čistopis ZaD č. 1 ÚPN - O

Grafická časť:

- Komplexný návrh katastrálneho  územia					M 1 :  5 000

- Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a verejného dopravného vybavenia							M 1 :   2 000

- Výkres verejnej technickej vybavenosti - vodné hospodárstvo		M 1 :   2 000

- Výkres verejnej technickej vybavenosti - energetika, el. komunikačné káble	M 1 :   2 000

- Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na   nepoľnohospodárske účely							M 1 :   2 000

Textová časť:

- Správa Zmien a doplnkov vrátane záväznej časti ÚPN a vyhodnotenia perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na   nepoľnohospodárske účely

- Počet vyhotovení (návrh zmien a doplnkov a  čistopis)

| Etapa | Počet vyhotovení |
| --- | --- |
| Návrh Zmien a doplnkov | 3, 1 x v elektronickej podobe |
| Čistopis | 4, 1 x v elektronickej podobe, 1x zábery PP navyše |

- Termín plnenia

| Etapa | Termín plnenia |
| --- | --- |
| Návrh Zmien a doplnkov | do 31. 01. 2021 |
| Prerokovanie | do 31. 05. 2021 |
| Čistopis | do 60 dní od prevzatia vyhodnotenia pripomienok od obstarávateľa |

5. Cena za dielo

| Výkon | Cena (EUR) |
| --- | --- |
| Zmeny a doplnky č. 1 na prerokovanie | 4 800,00 |
| Čistopis | 199,00 |
| spolu | 4 999,00 |

Spracovateľ nie je platca DPH.

Platba za dielo sa uskutoční nasledovne:

po odovzdaní jednotlivých etáp ZaD č. 1 ÚPN - O vo výške 4 999,00 € na základe faktúry do 14 dní.

6. Osobitné dojednania

- spracovateľ môže pri oneskorených platbách uplatniť úrok z omeškania.

- ak bude potrebné vykonať práce nad rámec tejto zmluvy o dielo, tieto budú riešené dodatkom k tejto zmluve.

# V Janove, dňa 11.8.2020                                                          V Košiciach, dňa 11.08.2020

Potvrdenie objednávateľa                                                    Potvrdenie zhotoviteľa